СОВЕТ ЯДЫГЕРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУКМОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

**РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН**

РЕШЕНИЕ

от 28 марта 2018 года №5

О проведении двухмесячника по улучшению

санитарно  -  экологической         обстановки

на    территории     Ядыгерьского сельского

поселения.

       В целях улучшения санитарно-экологического состояния и охраны окружающей  природной     среды  на территории Ядыгерьского сельского  поселения,  Совет Ядыгерьского сельского поселения решил:

     1. Объявить на территории Ядыгерьского сельского поселения двухмесячник с 01 апреля до 31 мая  2018 года по санитарной очистке, благоустройству, озеленению и улучшению санитарно-экологического состояния, ремонту дорог, уличного освещения, благоустройство родников и колодцев, водоохранных зон малых рек.

     2. Утвердить план мероприятий по проведению двухмесячника согласно приложению №1.

     3. Утвердить состав комиссии по проведению двухмесячника согласно приложению №2.

     4. Организовать всем руководителям учреждений проведение мероприятий по санитарной очистке.

     5. Контроль за данным решением оставляю за собой.

Глава Ядыгерьского

сельского поселения:                                                       А.Н.Файзуллин

Приложение №1

к решению Совета Ядыгерьского

сельского поселения

№ 5 от 28.03.2018 г.

ПЛАН

мероприятий по улучшению санитарно-экологической обстановки

на территории Ядыгерьского сельского поселения на 2018 год.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Срок | Исполнитель |
| 1. | Проводить санитарную очистку улиц,  территорий, ликвидация несанкционированных  свалок | до 01.05.2018 г. | Жители   поселения, СП |
| 2. | Установить запрещающие знаки от загрязнения | до 08.04.2018 г. | СП |
| 3. | Произвести ремонт и благоустройство родников и колодцев | в течение месячника | СП, жители поселения |
| 4. | Произвести ремонт и  благоустройство кладбищ | до 01.05.2018 г. | СП, жители поселения |
| 5. | Создать комиссию по проведению двухмесячника, организовать подворный обход. | до15.04 2018 г. | СП |
| 6 | Организовать очистку от деревьев, подвергающих угрозу безопасности   проводов электропередач уличного освещения и газопроводов | постоянно | СП |
| 7 | Произвести ремонт дорог, тротуаров и к  площадкам. | постоянно | ООО «Восток» |
| 8 | Организовать конкурс на самое  благоустроенное хозяйство. | до 01.07.2018 г. | Ядыгерьский сельский исполнительный комитет |
| 9 | День субботника | 22.04.2018г. | Ядыгерьский сельский исполнительный комитет |

Приложение №2

к решению Совета Ядыгерьского

сельского поселения

№ 5 от 28.03.2018 г.

Состав комиссии

по улучшению санитарно-экологической обстановки

на территории Ядыгерьского сельского поселения на 2018 год.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | ФИО | Кем работает |
| Председатель комиссии – Файзуллин А.Н. - Глава поселения | | |
| 2.  3.  4. | Члены комиссии с. Ядыгерь:  1.Ахмадуллин И.И.  2.Исмагилова Р.Р.  3.Шаяхмедова Г.Ф.  Члены комиссии д.Тарлау  1. Башарова Р.С.   1. Хазиева Р.Р. 2. Гильмуллина Р.Н.   Члены комиссии д.Починок-Шемордан.   1. Гайфутдинов Р.Г. 2. Нуриева Л.Т. 3. Галиуллин М.Ф.   Члены комиссии д.Верхний Шемордан.  1.Насибуллина Ф.Н.  2.Нуриев Р.Р.  3.Аминов И.Г. | Директор МБОУ «СОШ с.Ядыгерь»  Директор СДК  Зав. МБДОУ «Детский сад с.Ядыгерь»  Зав.фермой д.Тарлау  Депутат сельского поселения  Учительница МБОУ «СОШ с.Ядыгерь»  Депутат сельского поселения  Зав. МБДОУ «Детский сад механик ООО «Восток»  Зав. Верхнешеморданского СК  бригадир ООО «Восток»  Депутат сельского поселения |

Исключение: по согласованию

Глава Ядыгерьского

сельского поселения: А.Н.Файзуллин